|  | ООО «Круиз.онлайн» ИНН 6315008371 КПП 631501001 |
| --- | --- |

Мобильная платформа для подбора и бронирования круизов «Круиз.онлайн»

Процессы, обеспечивающие поддержание жизненного цикла, в том числе устранение неисправностей и совершенствование

Листов 6

2025

Оглавление

Бизнес-решение проекта Мобильная платформа для подбора и бронирования круизов «Круиз.онлайн»	3

Глоссарий	3

Концепция	3

Цели и задачи	4

MVP (Минимально жизнеспособный продукт)	4

Приоритезация новых разработок	5

Дорожная карта (Roadmap)	6

Бизнес-решение проекта Мобильная платформа для подбора и бронирования круизов «Круиз.онлайн»

Глоссарий

В данном разделе приведены основные термины и сокращения, используемые в настоящем документе.

| № | Термин / Сокращение | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | API | Application Programming Interface — интерфейс для взаимодействия клиентского приложения с серверной частью. |
| 2 | JWT | JSON Web Token — стандартная форма токена для аутентификации пользователя. |
| 3 | FCM | Firebase Cloud Messaging — сервис Google для отправки push-уведомлений. |
| 4 | AppMetrica | Сервис аналитики от Яндекса для сбора данных о поведении пользователей. |
| 5 | CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment — автоматизация сборки, тестирования и публикации приложения. |
| 6 | AAB | Android App Bundle — формат пакета для публикации в Google Play, оптимизированный под устройства. |
| 7 | IPA | iOS App Store Package — формат архива для публикации в App Store. |
| 8 | OTP | One-Time Password — одноразовый пароль, отправляемый по SMS. |
| 9 | MVP | Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт, обеспечивающий базовые функции. |
| 10 | Push-уведомление | Уведомление, доставляемое на устройство пользователя через операционную систему. |
| 11 | Сессия | Время активного использования приложения с авторизацией. |

Концепция

Мобильное приложение «Круиз.онлайн» — это цифровой инструмент для электронной коммерции в сфере круизного туризма. Оно позволяет пользователям находить, выбирать, бронировать и оплачивать круизы на речных и морских судах. Приложение ориентировано на конечных потребителей (B2C) и партнёров (B2B), обеспечивая простой и удобный интерфейс для совершения покупки.

Ключевые принципы

- Простота: минималистичный UX, фокус на основной сценарии: поиск → выбор каюты → оплата.

- Безопасность: двухфакторная аутентификация, шифрование данных, защита персональной информации.

- Интеграция: работа с REST API, FCM, AppMetrica, Yandex.Metrica.

- Автоматизация: CI/CD, сборка, публикация, мониторинг.

- Масштабируемость: модульная архитектура Flutter, возможность расширения функционала.

Цели и задачи

3.1. Цель

Создать надёжное, безопасное и удобное мобильное приложение для бронирования круизов, которое:

- Обеспечивает высокую конверсию пользователей.

- Минимизирует количество отказов на этапе оформления заказа.

- Поддерживает рост функционала без потери производительности.

- Соответствует требованиям законодательства РФ (в том числе ФЗ-152 «О персональных данных»).

3.2. Задачи

| № | Задача | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализация основного сценария | Поиск → выбор каюты → оплата |
| 2 | Интеграция с бэкендом | Работа с REST API, обработка ошибок |
| 3 | Аутентификация и авторизация | Система входа по SMS, JWT-токены |
| 4 | Управление данными пользователя | Редактирование профиля, пассажиров |
| 5 | Поддержка оплаты | Карта, Sber Pay, СБП |
| 6 | Пуш-уведомления | Доставка уведомлений о статусе заказа |
| 7 | Аналитика | Сбор событий в AppMetrica |
| 8 | Автоматизация развертывания | CI/CD, сборка и публикация |
| 9 | Поддержка и обновления | Мониторинг, багфиксы, новые версии |

MVP (Минимально жизнеспособный продукт)

MVP представляет собой базовую версию приложения, позволяющую пользователю выполнить полный цикл бронирования:

| № | Функционал | Описание | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация | Вход по номеру телефона + OTP | Q1 2025 |
| 2 | Поиск круизов | Фильтрация по датам, направлению, цене | Q1 2025 |
| 3 | Выбор каюты | Отображение доступных кают, цена | Q1 2025 |
| 4 | Создание заказа | Формирование заказа, данные пассажиров | Q1 2025 |
| 5 | Оплата | Поддержка карт, Sber Pay, СБП | Q1 2025 |
| 6 | Push-уведомления | Уведомления о статусе заказа | Q1 2025 |
| 7 | Профиль пользователя | Редактирование данных, история заказов | Q2 2025 |
| 8 | Аналитика | Отправка событий в AppMetrica | Q2 2025 |
| 9 | CI/CD | Автоматическая сборка и публикация | Q2 2025 |
| 10 | Багфиксы и поддержка | Регулярные обновления, исправления | Q3 2025 |

Приоритезация новых разработок

На основе анализа бэклога и текущего состояния приложения, ниже приведена приоритетная дорожная карта новых функций, отсортированная по полезности для пользователя и возможности увеличения конверсии.

Высокий приоритет (Увеличивают конверсию и UX)

| № | Функция | Полезность | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализовать опцию указания возраста детей | Критическая | Критически важно для корректного подбора кают и стоимости. Позволяет избежать ошибок при бронировании. |
| 2 | Добавить возможность сохранения данных по кнопке "Сохранить" | Высокая | Улучшает UX: пользователь не теряет введённые данные при нажатии на клавишу. |
| 3 | Обработать падение запроса на СЕП (Свидетельство о рождении) | Высокая | Устраняет критическую ошибку при регистрации. Необходимо для стабильности. |
| 4 | Добавить рекомендованные круизы отдельным списком | Высокая | Повышает вовлечённость, помогает пользователю быстрее найти подходящий вариант. |
| 5 | Добавить возможность выбора каюты на схеме теплохода | Высокая | Улучшает UX: пользователь видит расположение кают и может выбрать более комфортное место. |

Средний приоритет (Улучшают UX и стабильность)

| № | Функция | Полезность | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Разбить поле "Серия и номер документа" на 2 поля | Средняя | Упрощает ввод данных, особенно для паспорта. |
| 7 | Отказаться от обработки параметра user.is_permanent | Средняя | Упрощает логику, снижает нагрузку на бэкенд. |
| 8 | Добавить дополнительные состояния для круиза | Средняя | Позволяет точнее отображать статусы (например, "на проверке", "отменён"). |

Низкий приоритет (Доработки, не влияющие на конверсию)

| № | Функция | Полезность | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Добавить рекомендованные круизы на Главной странице |  | Визуальное улучшение, но не критично. |
| 10 | Отказаться от сохранения данных при снятии фокуса |  | Техническая оптимизация, не влияет на UX. |

Дорожная карта (Roadmap)

| Квартал | Функции |
| --- | --- |
| Q1 2025 | MVP: авторизация, поиск, бронирование, оплата, профиль, push-уведомления |
| Q2 2025 | Аналитика (AppMetrica), CI/CD, доработка UX (сохранение данных, возраст детей) |
| Q3 2025 | Расширенная фильтрация, схема кают, улучшенная валидация документов |
| Q4 2025 | Интеграция с CRM, экспорт отчётов, поддержка B2B-пользователей |

Мобильное приложение «Круиз.онлайн» успешно реализует основной бизнес-сценарий и готово к масштабированию. Приоритизация новых функций основана на их влиянии на конверсию, удобство пользователя и стабильность системы. Все доработки будут внедряться поэтапно, с учётом обратной связи от пользователей и аналитики.